ESTUDIOS PREVIOS PARA SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA

FFDS-SAMC- _____-2015

OBJETO: “ Actualizar tecnológicamente los portales web extranet e intranet de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, acorde con los lineamientos dados por la “Guía Sitios Web 3.0” y con base en las pautas de accesibilidad para el contenido web, según la norma WCAG 2.0”

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC

I. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL FFDS PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION

El Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana, en su Artículo 44 – “TIC para un Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y Sociedad del Conocimiento y del Emprendimiento”, busca fortalecer el acceso universal, el uso y la apropiación social de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) así como su aplicación estratégica coordinada en las Entidades Distritales para reducir la brecha digital e incrementar la eficacia de la gestión pública, disponer de información pertinente, veraz, oportuna y accesible en los procesos de toma de decisiones, prestación de servicios a la ciudadanía, rendición de cuentas y control social, contribuyendo a la consolidación de la ciudad incluyente e inteligente y al desarrollo económico, social y cultural de la población”.

Por lo anterior, la Alta Consejería para las TIC, mediante la Circular 006 de 2014, realiza la implementación de la Guía para el diseño y desarrollo de sitios Web de las entidades y organismos del Distrito Capital (Guía Sitios Web 3.0[1]) cuyo propósito es establecer de manera más clara los lineamientos básicos para la implementación de los sitios web de las Entidades, promoviendo un contenido informativo y comunicacional de mayor calidad ajustado a los estándares del orden nacional y a las necesidades de la población.
[1] Consultar el siguiente enlace: http://tic.bogota.gov.co/documentos2/guia-de-estilos-v3-0

Esta guía de sitios web, define un contenido mínimo de las páginas web, los aspectos de diseño gráfico, arquitectura de la información, usabilidad, accesibilidad, estándares de diseño y comunicaciones, características de plataforma, herramientas e integración tecnológicas, y aspectos relevantes en el marco del gobierno en línea respecto a la prestación de trámites, servicios y mecanismos de participación ciudadana por medios electrónicos.

En este sentido, se hace una revisión a los portales web (intranet y extranet) de la Secretaría Distrital de Salud, encontrando que están implementados sobre la plataforma de SharePoint 2007 y presentan inconvenientes tanto en su configuración como en su interfaz gráfica que impiden se cumpla con los lineamientos dados por la mencionada “Guía Sitios Web 3.0” en aspectos como accesibilidad a personas con discapacidad, mayores y otros colectivos vulnerables, para lo cual se deben aplicar los requisitos dados por la norma internacional WCAG 2.0, requerimientos mínimos de contenido, servicio de búsqueda de información, interacción con la comunidad.

Por tanto se hace necesario actualizar los portales web (intranet y extranet) de la Secretaría Distrital de Salud, pasando de plataforma SharePoint 2007 a SharePoint2013, migrar los contenidos y desarrollar para cada uno de ellos una propuesta gráfica que se ajuste a la “Guía Sitios Web 3.0” y a la norma internacional WCAG 2.0.

Para lo anterior, la Dirección Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de la Secretaría Distrital de Salud incluyó dentro del Plan Anual de Adquisiciones del proyecto 883 Salud en línea para el año 2015, el requerimiento número 054000-17 y con ello disponer de los recursos para tal fin.

II. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES

“Actualizar tecnológicamente los portales web extranet e intranet de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, acorde con los lineamientos dados por la “Guía Sitios Web 3.0” y con base en las pautas de accesibilidad para el contenido web, según la norma WCAG 2.0”
Clasificación UNSPSC

El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:

Tabla 1 - Codificación del bien o servicio en el sistema UNSPSC
Clasificación UNSPSC	Segmento	Familia	Clase	Producto
81111509	Servicios basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	Servicios Informáticos	Ingeniería de Software	Servicios de desarrollo de aplicaciones para clientes de Internet / Intranet

La contratación en Colombia de este tipo de servicios dependiendo de quién efectué la contratación, (sector privado, sector público), se encuentra regulada jurídicamente a través de la Constitución Política, el Código Civil, Código de Comercio, Código Laboral, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

La oferta de servicios de mantenimiento para el caso Colombiano, corresponde al sector de prestación de servicios especializados de ingeniería, y tecnología, asumido por el sector privado principalmente.

A. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

  1. Las actividades específicas a realizar son las siguientes:

    1. Instalar y configurar SharePoint 2013 sobre los servidores asignados por la Secretaría Distrital de Salud que soportaran la Intranet y Extranet
    2. Realizar la migración de los contenidos de los portales web extranet e intranet, de SharePoint 2007 a SharePoint 2013. Esta información debe quedar en las bases de datos de contenido de SharePoint 2013 instalado en los servidores mencionados en el punto 1.1.1.
    3. Crear y configurar el servicio de búsqueda para los portales web extranet e intranet de la Secretaría Distrital de Salud.
    4. Crear y configurar el servicio de Perfiles de usuario para la Intranet.
    5. Crear y configurar el servicio de Metadatos Administrados para el portal Web.
    6. Construir una propuesta gráfica para cada uno de los portales web institucionales (extranet e intranet), basada en la información brindada por la Secretaría Distrital de Salud. Las propuestas para el home, página interna y subsitio, deben ser presentas en formato JPG y cumplir con los lineamientos dados por la Guía Web 3.0 y Gobierno en Línea.
    7. Realizar cambios a cada una de las propuestas mencionadas en el punto anterior, de acuerdo a los requerimientos de la Secretaría Distrital de Salud. Estos cambios podrán realizarse hasta el 50% del plazo de ejecución del contrato.
    8. Desarrollar e implementar en SharePoint 2013 de las propuestas gráficas elegidas y de los nuevos módulos para la administración y visualización de contenidos.
    9. Crear la “master.page” del sitio para SharePoint 2013 con HTML 5 o superior y web responsive para la visualización en dispositivos móviles (iOS, Android y Windows Phone) y demás elementos que sean necesarios para generar la misma apariencia que la propuesta aprobada. Se debe cumplir con los lineamientos de gobierno en línea y guía web 3.0 en temas de usabilidad y accesibilidad. Se validara temas de contraste de colores, WCAG 2.0, W3C (html y css) y tawdis.
    10. Crear mínimo 5 page layout (Plantillas) para diagramación de los contenidos internos de los sitios web. Estas deben cumplir con los lineamientos de gobierno en línea y guía web 3.0 en temas de usabilidad y accesibilidad. Se validara temas de contraste de colores, WCAG 2.0, W3C (html y css) y tawdis
    11. Crear mínimo los siguientes módulos para el portal web extranet a partir de un levantamiento de información inicial donde se definirá el funcionamiento detallado y la interface de estos módulos:
- Menú horizontal principal (con campos para el cumplimiento de Gobierno en Línea y Guía Web 3.0)
- Carrusel de noticias o imágenes de contenido.
- Control de banners vertical y horizontal
- Control de noticias (noticias por temas de contenido)
- Calendario eventos (por categorías)
- Control en el home de audios y videos
- Control de aumentar y disminuir fuente
- Control de contraste
- Sala de prensa (sitio para consultar los históricos de las noticias, comunicados, videos y audios)
- Configuración buscador (configuración y personalización de los resultados de búsqueda, refinadores y previsualización de los resultados)
- Buzón de sugerencias
- Web Responsive Design
- Control de Visualización de entradas en las cuentas de redes sociales de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá en el portal web
- Centro documental (control de visualización últimos documentos, y refinadores de acuerdo a los metadatos existentes).
- Componente de Chat orientado al servicio al ciudadano. Deber permitir manejo de usuarios administradores, y guardar el historial de las conversaciones.
    1. Crear mínimo los siguientes módulos para el portal web intranet a partir de un levantamiento de información inicial donde se definirá el funcionamiento detallado y la interface de estos módulos:
  - Menú de Navegación
  - Slider Campañas
  - Control de Noticias
  - Control de Enlaces Rápidos
  - Control de Banners
  - Calendario Eventos
  - Clasificados
  - Galería de Imágenes
  - Control de Video y Audios
  - Buzón de Sugerencias
  - Blog (entradas home)
  - Quién Viene Hoy
  - Directorio de Empleados
  - Cumpleaños
  - Configuración Buscador
  - Adecuación de Accesibilidad
  - Web Responsive Design
  - Control de Aumentar y Disminuir Fuente
  - Control de Contraste
  - Componente de Chat orientado al usuario interno. Deber permitir manejo de usuarios administradores, y guardar el historial de las conversaciones.
    1. Brindar acompañamiento en la puesta en producción de los portales web Institucionales.
    2. Presentar un plan de trabajo, una vez se formalice el acta de inicio, que incluya actividades, responsables, fechas y entregables, por cada uno de los productos.
    3. Presentar informes ejecutivos de avance por cada uno de los productos, con la periodicidad y contenidos que establezca el FFDS – SDS.
    4. Garantizar el recurso humano profesional idóneo necesario y suficiente para cada uno de los productos, y por cada una de las etapas y actividades a realizar.
    5. Cumplir con la ejecución del cronograma de trabajo y entregables pactados bajo el presente contrato.
    6. Las soluciones a desarrollar, deben cumplir con las características de un buen software tales como: Fiabilidad, Eficiencia, Integridad, Usabilidad, Flexibilidad, Facilidad de Prueba, Portabilidad, Facilidad de reuso, Interoperabilidad, Seguridad, Disponibilidad, Escalabilidad, Mantenibilidad, Estabilidad, Accesibilidad.
    7. Garantizar la reserva y confidencialidad de la información, que en ocasión de las labores ejercidas, pueda encontrarse en riesgo de ser explotada por un tercero, sin autorización directa del supervisor de la Secretaría Distrital de Salud.
    8. Abstenerse de entregar o colocar bienes o servicios que generen costo adicional, sin que previamente estén aprobados por la SDS
    9. Garantizar la calidad y funcionalidad de los productos entregados durante la vigencia del convenio y por un periodo de 6 meses más.

  1. PRODUCTOS

En desarrollo de la ejecución del objeto contractual, el contratista deberá entregar los siguientes productos:

    1. Análisis de los nuevos módulos para el portal web, acorde a los formatos guía establecidos por la SDS.

Documento que recoja los requerimientos

    1. Propuesta gráfica para los portales web (extranet e intranet), acorde a los formatos guía establecidos por la SDS.
- Documento de realización de casos de uso, con sus diagramas de secuencia, y de colaboración para cada caso de uso.
- Documento que contenga la estructura de los componentes de la interface de usuario.
- Propuesta gráfica aprobada por la Secretaría Distrital de Salud.

    1. Instalación y configuración de SharePoint 2013 y migración de contenidos.
- Sharepoint 2013 instalado y configurado en cada uno de los servidores dispuestos por la Secretaría Distrital de Salud para soportar los portales web extranet e intranet.
- Portales web migrados de SharePoint 2007 a SharePoint 2013 y configurados sobre los servidores mencionados en el ítem anterior.
- Script y documentación de la instalación y configuración de Sharepoint 2013 para cada uno de los portales web.
- Documentación del proceso de migración de contenidos de los portales web de SharePoint 2007 a Sharepoint 2013
- Documento con el dimensionamiento de la infraestructura física que soporta cada uno de los portales web.

    1. Desarrollo

- Entrega Código fuente de los modulos desarrollados en SharePoint 2013 desarrollado con Javascript, JQUERY y ASP.NET en framework(4.0.)
- Documentación del código fuente, teniendo en cuenta los estándares emitidos por la Secretaria Distrital de Salud (SDS) para ello.
- Instalación del código fuente de los módulos en los servidores dispuestos por la Secretaría Distrital de Salud

    1. Pruebas

- Documento de especificación del plan de pruebas
- Capacitación al equipo técnico de pruebas que la Secretaría de Salud pone a su disposición.
- Documento de casos de prueba, el cual debe contener los pasos que los usuarios deben ejecutar para probar los requerimientos funcionales, incluyendo los resultados de la aplicación de la prueba por parte de los usuarios.

    1. Puesta en Producción, Capacitación y Entrega.

- Portales web con los módulos, instalados en los servidores de producción dispuestos por la Secretaría Distrital de Salud.
- Jornadas de capacitación a usuarios finales (16 horas, 20 asistentes)
- Jornadas de capacitación para administradores de la plataforma (16 horas, 20 asistentes)
- Manuales técnico y de operación.
- Manual de instalación del sistema.
- Manual de Usuario final disponible en línea (estilo ayuda de Windows).
- Manual de administrador
- Informe y listados de asistencias de las capacitaciones realizadas a los usuarios.
- Informes parciales de las actividades desarrolladas según cronograma de actividades, según tiempos establecidos con el supervisor del contrato.
- Informe final de cumplimiento del contrato.
- Recomendaciones y plan para el mantenimiento a la aplicación, bases de datos y demás componentes del sistema.

  1. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

    1. Ofertar las Actividades y Obligaciones: La propuesta debe contener las actividades y obligaciones previstas en los numerales 1.1 y 1.2 del presente documento.

    1. Experiencia del proponente: El proponente deberá acreditar experiencia mediante la presentación de máximo cinco (5) certificaciones en contratos terminados y ejecutados, dentro de los últimos cinco (5) años, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial, cuyo objeto esté directamente relacionado con el “Desarrollo y/o migraciones sobre plataforma SharePoint”, utilizando como tecnología de acceso a bases de datos SQL Server 2008 o superior, desarrollado con NET.

    1. Equipo de trabajo: Conformar un grupo de trabajo que cumpla mínimo con los siguientes perfiles:

- Un Ingeniero de sistemas o carreras afines, con experiencia mínima de seis (6) años como Arquitecto SharePoint y preferiblemente con certificación MCTS y/o MCSE.
- Dos Ingenieros de sistemas o carreras afines con experiencia mínima de (2) años en desarrollo sobre SharePoint.
- Un Diseñador gráfico o afines, con experiencia mínima de cuatro (4) años en diseño web y/o creación de contenidos digitales.
- Un analista de calidad con experiencia mínima de un (1) año validando calidad de software.

Nota: La experiencia se contará a partir de la terminación y aprobación de todas las materias del respectivo pensum académico de educación superior, mediante certificado de la terminación de materias, expedido por el Ente Educativo o presentación del diploma o acta de grado o matricula profesional expedida por el concejo profesional. De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 0019 de 2012 articulo 229.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

  1. Hacer los aportes por el valor establecido, de acuerdo al cumplimiento de actividades y entregables como producto del resultado de los módulos mencionados en el contrato.
  2. Conformar y mantener el grupo de profesionales interdisciplinarios encargado de la planeación, coordinación, seguimiento, monitoreo y control del objeto, actividades y entregables del contrato.
  3. Evaluar periódicamente, el avance de ejecución por cada uno de los productos del contrato en referencia.

PLAZO

El plazo de ejecución del contrato, resultante de este proceso de selección, será de SEIS (6) meses, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución.

SUPERVISOR

El Fondo Financiero Distrital de Salud ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones quien supervisará el proceso comunicacional (contenidos, diseño gráfico, imagen visual, etc) y el Director Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC quien supervisará el proceso técnico e informático (Instalación y configuración de SharePoint 2013, migración de contenidos, desarrollo de nuevos módulos, puesta en producción, etc)

FORMA DE PAGO

El valor del contrato resultante del proceso de selección será pagado por el FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD de la siguiente manera:

30% A la entrega de los productos definidos en los numerales 1.2.1, 1.2.2 y 1.2.3 del informe de avance de la ejecución del contrato según cronograma, recibido a satisfacción por los supervisores del mismo.

30%	A la entrega de los productos definidos en las fases de desarrollo y pruebas, según numerales 1.2.4 y 1.2.5 del informe de avance de la ejecución del contrato según cronograma, recibido a satisfacción por los supervisores del mismo.

40%	A la entrega de los productos definidos en la fase de Puesta en funcionamiento según numeral 1.2.6 junto con la entrega del informe final de actividades según cronograma y recibido a satisfacción por los supervisores del mismo.

Estos pagos serán realizados previa presentación de la factura o cuenta de cobro según corresponda, certificación de pago de aportes parafiscales del periodo (y riesgos Profesiones si es del caso), informe del supervisor, recibo a satisfacción y firma del acta de terminación y liquidación del contrato. Los desembolsos se efectuarán dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de cada pago, una vez se cuente con el respectivo PAC.

Los gastos que se generen para la legalización del contrato serán asumidos por el contratista, al igual que los descuentos de Ley que correspondan.

TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR

Dadas las características del objeto contractual, el contrato a celebrar es por Prestación de Servicios, conforme con lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y la legislación civil.

III. MODALIDAD DE SELECCIÓN

A. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN:

Una vez realizado el correspondiente análisis jurídico, teniendo en cuenta los factores como el presupuesto disponible para contratar, el objeto a contratar, la naturaleza del contrato a suscribir, las normas legales vigentes y el Manual de Contratación de la SDS-FFDS, se determinó que la modalidad de selección del contratista es la SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA, con fundamento en el numeral 1º del artículo 2º de la ley 1150 de 2007 y el título I capítulo II Artículo 59 del Decreto 1510 de 2013.

IV. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto estimado para el contrato que se celebre como resultado del presente proceso de Selección, es de SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($71.813.334) M/CTE IVA INCLUIDO, producto del análisis económico del sector y del estudio de mercado.

El valor del contrato final será el valor de la propuesta favorecida, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente y las condiciones establecidas en el Pliego.

El valor propuesto deberá contemplar los gastos y descuentos que se generan para la suscripción y ejecución del contrato y los pagos por impuestos, seguros y demás gastos de acuerdo a la ley, si hay lugar a ello.

A. ESTUDIO DE MERCADO[2]
[2] Por lo menos dos cotizaciones.

Cotizante	Fecha de la cotización	Descripción del Objeto	Valor sin IVA	Valor IVA (16%)	Valor total
GOOS2 SAS	09/06/2015	Actualizar tecnológicamente los portales web extranet e intranet de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, acorde con los lineamientos dados por la “Guía Sitios Web 3.0” y con base en las pautas de accesibilidad para el contenido web, según la norma WCAG 2.0	$51.724.138	$8.275.862	$60.000.000
101 E.U.	12/06/2015		$64.000.000	$10.240.000	$74.240.000
PGI Phoenix Group International S.A.S	09/06/2015		$70.000.000	$11.200.000	$81.200.000

B. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La Entidad cuenta con la Disponibilidad Presupuestal para amparar el contrato resultante del presente proceso con cargo al rubro código No. 33-331-33114-01-02-883-113 denominado “Salud en Línea”, para la vigencia 2015, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 3277 del 16 de junio de 2015.

V. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE

En virtud de la Ley 1150, que establece: “en el artículo 5° De la selección objetiva. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios: numeral 2 “la oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello”.

Los factores o criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para la calificación y selección de las propuestas, de conformidad con el decreto 1510 de 2013, compilado por el Decreto 1082 de 2015, son los siguientes:

Numeral	Factores	Puntaje
3.1.1	EVALUACIÓN ECONÓMICA	40
3.1.2	EVALUACIÓN TÉCNICA	50
3.1.3	ESTÍMULO A LA INDUSTRIA COLOMBIANA	10
Total Puntaje		100

Se ha definido las siguientes fórmulas para ponderar tales criterios:

EVALUACION ECONOMICA

El ofrecimiento más favorable para la Entidad será la propuesta económica que se encuentre más cerca por debajo o igual a la media aritmética, obtendrá 40 puntos. Las demás ofertas obtendrán un puntaje proporcionalmente inferior en la medida que se alejen de la media aritmética.

Propuesta económica más cercana por debajo de la media aritmética y que haya demostrado cumplimiento de requisitos técnicos	40 Puntos.

En este aspecto, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Si el valor de la oferta supera el valor total del Presupuesto Oficial, se rechazará la propuesta.
- Se efectuará la media aritmética de las propuestas admitidas
- El máximo puntaje (40 puntos) será asignado al proponente que se encuentre más cerca por debajo o igual a la media aritmética. Las demás ofertas obtendrán un puntaje proporcionalmente inferior en la medida que se alejen de la media aritmética.
- Se tendrán en cuenta los valores unitarios.

La evaluación económica se realizará con base en el siguiente procedimiento:

Se calculará la media Aritmética A, así:
MA= (X1 + X2 + X3 + …+ Nn
                     (n)
Donde:

MA= Media aritmética de los valores totales de las propuestas hábiles.
Xn = Valor de cada propuesta hábil.
N   = Número de propuestas.

EVALUACIÓN TÉCNICA (50 PUNTOS MAXIMO)

La evaluación técnica contempla dos aspectos: Certificaciones Microsoft en Sharepoint del equipo de trabajo (15 puntos) y Experiencias exitosas demostrables relacionadas con el objeto del contrato (35 puntos):

CERTIFICACIONES MICROSOFT EN SHAREPOINT DEL EQUIPO DE TRABAJO

Se evaluará las certificaciones del equipo de trabajo propuesto de la siguiente manera: Para calificar deberá contar el grupo con certificaciones de

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): SharePoint y/o Micrososoft Certification Solutions Developer (MCSD): SharePoint Applications y/o Microsoft Certification Solutions Master (MCSM):SharePoint

RANGO	PUNTAJE
Si entre los integrantes del equipo de trabajo cuentan con una de las certificaciones mencionadas anteriormente.	5
Si entre los integrantes del equipo de trabajo cuentan con dos de las certificaciones de los productos mencionados anteriormente. (Nota las dos certificaciones deben ser diferentes, si son iguales se contará como una)	10
Si entre los integrantes del equipo de trabajo cuentan con las tres certificaciones mencionadas anteriormente	15

Nota 1: Para la acreditación de los anteriores factores el proponente deberá anexar copia de los resultados de los exámenes de certificaciones con el código de acceso y clave para consultar la página https://mcp.microsoft.com/authenticate/validatemcp.aspx con su Transcript ID: y Access Code de certificaciones en línea.

EXPERIENCIAS EXITOSAS DEMOSTRABLES RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL CONTRATO

Se otorgará un máximo de 35 puntos al oferente que ACREDITE los cuatro (4) ítems que se relacionan a continuación, o se les asignará el puntaje establecido, de acuerdo con los ítems acreditados, según la tabla siguiente.

Se evaluará las experiencias exitosas de la siguiente manera:

ITEM	RANGO	PUNTAJE
1	Acreditar la creación de uno o varios sitios web en los cuales se pueda verificar el uso de la técnica “web responsive design”. / La Entidad para la acreditación de este criterio también realizará la verificación usando diferentes dispositivos móviles (iOS, Android y Windows Phone).	5
2	Obtener máximo 20 errores en la evaluación del nivel AA según la norma WCAG2.0 en un portal web que haya desarrollado (acreditando certificación). / Para realizar la verificación de este criterio, la Entidad usara la herramienta tawdis.	10
3	Creación de dos o más sitios web en los cuales se pueda verificar la implementación de redes sociales.	5
4	Acreditar mediante certificación la creación de uno o varios sitios web en entidades del Gobierno Nacional o Distrital, en los cuales se pueda verificar el uso la guía web 3.0 y/o aplicación del manual de Gobierno en Línea	15

Nota 1: Para la acreditación de cada una de las experiencias exitosas (ítems), el proponente deberá anexar certificación o certificaciones expedidas por la entidad (es) o empresa (as) contratante (s) en la (s) que se indique que realizó las labores descritas en la tabla anterior.

Nota 2: La Secretaría Distrital de Salud verificará las experiencias exitosas mediante la revisión de las páginas web acreditadas.

APOYO A LA INDUSTRIA COLOMBIANA

De conformidad con lo previsto por el artículo 21 de la Ley 80 de 1993, el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 y como un estímulo a la industria colombiana, se otorgarán máximo diez  (10) puntos al proponente que oferte en su propuesta, productos de origen nacional.

DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
Donde el 50% del personal empleado sea de origen Colombiano	4
Donde el 70% del personal empleado sea de origen Colombiano	7
Donde el 100% del personal empleado sea de origen Colombiano	10

Para la asignación de este puntaje el oferente deberá acreditar mediante certificación expedida por el Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces.

VI. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGACIÓN, ASIGNACION DE RIESGOS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES[3].
[3] Los riesgos se deben determinar de acuerdo al objeto contractual.

La entidad establece los riesgos previsibles que pueden afectar el equilibrio económico del contrato en el Anexo 1 – Identificación de Riesgos.

La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del proponente de la distribución de riesgos previsibles efectuada por la entidad.

# VII. GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y SUS CONDICIONES

Las garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son:

Contrato de seguro contenido en una póliza. (Garantía de seriedad de la oferta, garantía de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual)

2. Patrimonio autónomo. (Garantía de seriedad de la oferta y garantía de cumplimiento)

3. Garantía bancaria y las cartas de crédito stand by (Garantía de seriedad de la oferta y garantía de cumplimiento)

Parágrafo: Garantía del oferente plural: Cuando la oferta es presentada por un pro­ponente plural, como Unión Temporal, Consorcio o promesa de sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por los integrantes del proponente plural, en concordancia con lo establecido en el Artículo 113 del Decreto 1510 de 2013.

A. Garantía de seriedad de la Oferta (garantía de los riesgos derivados del incumplimiento de la oferta)

El proponente deberá constituir garantía de seriedad de la oferta, equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la oferta y/o presupuesto oficial, a favor del Fondo Financiero Distrital de Salud, NIT No. 800.246.953-2, dirección: Carrera 32 No. 12-81 de la ciudad de Bogotá, D. C., y teléfono: 3649090, con una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de la presentación de la oferta.

Parágrafo: En todo caso, el (los) proponente(s) se compromete(n) a mantener la garantía vigente hasta la fecha de adjudicación y a quien(es) resulte(n) favorecido(s) hasta la aprobación de la garantía constituida para amparar los riesgos del contrato resultante de este proceso.

En el evento que la propuesta sea presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, en la garantía de seriedad de la oferta deberá establecerse como tomador el nombre o razón social completos de cada uno de los integrantes de éstos

Debe figurar como afianzado el nombre completo del PROPONENTE.

Si es persona jurídica: su razón social completa, incluyendo la sigla, esto último siempre y cuando, ésta también figure en el correspondiente certificado de existencia y representación legal.

La garantía debe constituirse en pesos colombianos.

B. Garantía de Cumplimiento

El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor de la Entidad Contratante. La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos:

Tabla - Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantía de cumplimiento
.	Suficiencia	Vigencia
Cumplimiento del Contrato	Quince por ciento (15%) del valor del contrato	Plazo del contrato más el plazo de ejecución y ocho (8) meses más.
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.	Plazo del contrato y tres (3) años más.
Calidad del servicio	Quince por ciento (15%) del valor del contrato	Plazo del contrato más el plazo de ejecución y ocho (8) meses más.
Calidad del bien	Quince por ciento (15%) del valor del contrato	Plazo del contrato más el plazo de ejecución y ocho (8) meses más.

VIII. LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL

La presente contratación (NO) _ (SI) X se encuentra incursa en los términos señalados en el artículo 20 del Decreto 1510 de 2013.

ACUERDO COMERCIAL	ENTIDAD ESTATAL INCLUIDA	PRESUPUESTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN SUPERIOR AL VALOR DEL ACUERDO COMERCIAL	EXCEPCIÓN APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	PROCESO DE CONTRATACIÓN CUBIERTO POR EL ACUERDO COMERCIAL
CANADA	NO	-	NO	-
CHILE	SI	NO	NO	NO
ESTADOS UNIDOS	NO	NO	NO	NO
EL SALVADOR	NO	NO	NO	NO
GUATEMALA	SI	SI	NO	SI
HONDURAS	NO	NO	NO	NO
LIECHETENSTEIN	SI	NO	NO	NO
SUIZA	SI	NO	NO	NO
MEXICO	NO	NO	NO	NO
UNION EUROPEA	SI	NO	NO	NO

En consideración de lo anterior y teniendo en cuenta los acuerdos comerciales, tratados de libre comercio vigentes para Colombia y la decisión 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN, el presente proceso de selección se encuentra cobijado por el tratado de Guatemala.

TRATO NACIONAL

De conformidad con lo establecido en el Artículo 150 del Decreto 1510 de 2013, el Fondo Financiero Distrital de Salud- Secretaria Distrital de Salud debe conceder trata nacional a: “(a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno nacional haya certificado que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia.
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en particular, lo cual no es requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. Para constatar que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales.
Los certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literal (b) anterior deben ser publicados en la forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La vigencia de los certificados será de dos años contados a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o Colombia Compra Eficiente soliciten al Ministerio de Relaciones Exteriores su revisión con ocasión de la expedición de nueva normativa en el Estado sobre el cual se expide el certificado. Colombia Compra Eficiente puede determinar vía circular la forma como el Ministerio de Relaciones Exteriores debe constatar que los oferentes de bienes y Servicios nacionales gozan de trato nacional y de revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación pública para la expedición del certificado…”.

TRATO DE RECIPROCIDAD

La Entidad Estatal también debe conceder el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos a aquellos bienes y servicios de Estados con los cuales, a pesar de no existir un Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado reciprocidad. Es decir cuando el Gobierno Nacional con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado, ha certificado que en ese Estado los bienes y servicios colombianos gozan de trato nacional. Las certificaciones expedidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores están publicadas en http://www.colombiacompra.gov.co/es/certificaciones-de-trato-nacional-por-reciprocidad, y su contenido debe ser verificado pues no en todos los casos la Entidad Estatal debe conceder dicho trato.

En estos casos, la Entidad Estatal debe otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato que da a los bienes y servicios nacionales y en consecuencia dar a esas ofertas el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de empates de acuerdo con el artículo 33 del Decreto 1510 de 2013.

____________________________________	______________________________
ORIANA OBAGI OROZCO	HÉCTOR ALIRIO ROJAS BORBÓN
Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones	Director Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones TIC
Anexos Documentales:

Proyectó: Martha Suárez /	Zair Guzmán
Revisó: Juan Andrés Rodríguez